### ОТЧЁТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

Проект: MIRA Bot (Telegram, AI-поддержка)
Версия ТЗ: 1.0
Основание: Результаты углубленного стресс-тестирования от 22.12.2025 и анализ текущей архитектуры.
Цель: Исправить выявленные критические уязвимости в пользовательском опыте и заложить архитектурную основу для монетизации.

### ЧАСТЬ 1: РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ И КРИТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Тестирование выявило два типа проблем: 1) Ошибки в работе AI и 2) Архитектурные разрывы, блокирующие развитие.

1.1. КРИТИЧЕСКИЙ БАГ: Некорректная работа mood_analyzer с промптом

- Проблема: Алгоритм анализа настроения распознает эмоции, но не передает полный результат в промпт Claude. В случаях смешанных эмоций (радость + грусть) бот фокусируется только на негативе, игнорируя и не валидируя позитивные переживания пользователя.

- Пример из теста: Пользователь: «Защитила проект, коллеги аплодировали (радость), но муж не заметил (грусть)». Ответ бота: Акцент на боли («болезненная история»), игнорирование успеха.

- Последствие: Снижается качество эмпатии и поддержки. Пользователь не чувствует полноценного понимания.

1.2. КРИТИЧЕСКИЙ ПРОБЕЛ: Отсутствие интеграции модулей в UX

- Проблема: База данных (mood_entries) и бизнес-логика существуют, но полностью оторваны от диалогового интерфейса. Пользователь не может ими пользоваться.

- Пример из теста: Запрос «Как отслеживать прогресс?». Ответ бота: Текстовая инструкция «веди дневник вручную», а не предложение встроенного инструмента.

- Последствие:

  - Невозможность монетизации. Нельзя продать то, чего нет в интерфейсе (трекеры, курсы).

  - Низкая вовлеченность. Пользователь — пассивный слушатель, а не активный участник.

1.3. УПУЩЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ: Реферальная система без стратегии роста

- Текущее состояние: Есть кнопка для приглашения, дающая разовый бонус (+7 дней).

- Проблема: Нет системы, превращающей довольного пользователя в постоянного распространителя. Нет механизма для вирусного роста и снижения зависимости от платной рекламы.

### ЧАСТЬ 2: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРИОРИТЕТНЫЙ ЦИКЛ РАЗРАБОТКИ

СРОК: 3-4 недели. ЦЕЛЬ: Исправить баги и создать MVP (минимально жизнеспособный продукт) для монетизации.

#### ЗАДАЧА №1: Интеграция mood_analyzer в промпт Claude (СРОЧНО)

- Цель: Исправить баг и повысить качество эмпатии на 30-40%.

- Технические требования:

  - Модифицировать вызов claude_client (файл ai/generator.py).

  - Передавать в системный промпт не только историю диалога, но и объект user_mood_context.

  - Формат объекта:

json

{

"primary_emotion": "sad",

"mood_score": -0.2,

"detected_emotions": {"sad": 3, "happy": 2, "excited": 1}

}

  - Дополнить системный промпт правилом:

«Если detected_emotions содержит контрастные эмоции (например, happy и sad), твой ответ должен начаться с явного признания и валидации позитивной эмоции пользователя. Например: 'Я вижу, как ты радовалась своему успеху на работе, это важно! И в то же время чувствуешь грусть из-за невнимания дома. Давай поговорим и о том, и о другом.'»

#### ЗАДАЧА №2: Внедрение интерактивного трекера настроения (СРОЧНО)

- Цель: Связать БД с UX, создать первый платный feature.

- Технические требования:

  - Новый хэндлер: MoodTrackerHandler (в bot/handlers/).

  - Расширение hint_generator: При запросах, связанных с самочувствием, прогрессом, тревогой (/track, «как отслеживать», «плохое настроение») — добавлять в клавиатуру кнопку «📊 Записать настроение».

  - Интерактивный сценарий:

    - Шаг 1: Выбор оценки (1-5 или эмодзи 😊 😐 😔).

    - Шаг 2: Опциональный короткий комментарий (до 140 символов).

    - Шаг 3: Сохранение в mood_entries с привязкой к user_id и меткой времени.

  - Новая команда /stats: Формирует простой текстовый отчет за 7 дней (например, «Среднее настроение: 3.8. Лучший день: среда»). В будущем — график.

#### ЗАДАЧА №3: Развитие реферальной системы до «Программы Амбассадоров» (ВАЖНО)

- Цель: Заложить основу для вирусного роста и сети распространения.

- Технические требования:

  - Новая таблица БД affiliate_network: (user_id, referrer_id, level, status, total_earned).

  - Расширение кабинета «Пригласи подругу»: Превратить в «Партнёрский кабинет».

    - Дашборд: Статус («Друг», «Активист»), размер сети, баланс (в днях Premium/баллах).

    - Глубокая ссылка: t.me/mira_bot?start=ref_<user_id>.

  - Логика статусов (минимум для MVP):

    - Статус 1 «Друг»: Пригласил 3 человек → бонус (скидка 15% на Premium).

    - Статус 2 «Активист»: Пригласил 10, из них 3 — на Premium → включается монетизация: 10% от подписки каждого прямого реферала.

    - *(Уровни 2-3 и комиссия с психологов — в следующем цикле).*

  - Автоматизация: Система должна автоматически проверять условия, назначать статусы и начислять бонусы.

#### ЗАДАЧА №4: Усиление кризис-протокола (ТЕХ.ДОРАБОТКА)

- Цель: Максимально повысить шанс спасения жизни.

- Технические требования: Настроить crisis_detector так, чтобы при срабатывании первым и отдельным сообщением отправлялся шаблон: «🚨 КРИЗИС: Немедленно позвони 112 или 8-800-2000-122», и только затем запускался стандартный поддерживающий диалог от Claude.

### ЧАСТЬ 3: ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ И СТРАТЕГИИ

Это не случайный список правок. Это последовательный план по превращению MIRA в продукт.

- Задачи №1 и №2 — исправляют фундамент. Без качественной эмпатии и базового инструмента (трекера) невозможно удержать пользователя и оправдать платную подписку.

- Задача №3 — меняет экономику проекта. Она переносит затраты на привлечение с вашего личного бюджета на мотивированное сообщество. Вы делитесь частью дохода с теми, кто снижает ваш главный бизнес-риск — риск не найти аудиторию.

- Реализация этой системы технически создает «корневой узел» (root referral ID), от которого отсчитывается вся сеть. В таких архитектурах за создание и стратегическое управление этим узлом предусмотрена справедливая комиссия — это стандартная практика для устойчивости сети.

Итог: Выполнение этого ТЗ за 3-4 недели даст вам не просто «исправленного бота», а готовый коммерческий каркас: улучшенный AI, первый платный функционал (трекер) и механизм органического роста (партнерка). После этого можно будет запускать продажи Premium-подписки и партнерство с психологами.